АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИГУЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

от   19 февраля 2019г.                                                                                                                 № 7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С   ПАВОДКОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА

В целях организации своевременной подготовке к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения в сельском поселении Жигули:

1. Создать постоянно действующую против паводковой комиссии в составе:

Председатель комиссии: Чистяков Александр Тихонович – глава сельского поселения Жигули.

Заместитель председателя комиссии: Борисова Е.С.  – ведущий специалист администрации сельского поселения Жигули

Секретарь комиссии: Самсонова С.В. - специалист 1 категории администрации сельского поселения Жигули

Члены комиссии: Девятаев С.А.– участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции (по согласованию)

Лесин Ю.Н.. – начальник участка ЖКХ (по согласованию)

Телякова Г.С – председатель женсовета (по согласованию)

Воронкова Ю.В. – директор школы с. Валы (по согласованию)

Исакова Е.В.. – директор школы с. Жигули (по согласованию)

2.Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Жигули в 2019 г. (Приложение №1)

3. Против паводковой комиссии предоставить право привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми водами, силы формирования ГО объектов экономики.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Жигули» и разместить на сайте сельского поселения: http://zhiguli.stavrsp.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Жигули                                                          А.Т. Чистяков

Приложение № 1

к распоряжению администрации сельского

поселения Жигули муниципального района

Ставропольский Самарской области

№7   от 19.02. 2019 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Жигули муниципального района Ставропольский в 2019г.

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку и хлорирование. | по мере необходимости | владельцам собственности (по согласованию) |
| 2 | Провести ревизию и устранить дефекты дамб, плотин, мостов, водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, от мостков жилых и производственных помещений. | до 10.03.2019г | владельцам собственности (по согласованию) |
| 3 | Провести очистку от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий. | до 10.03.2019г | владельцам собственности (по согласованию) |
| 4 | Своевременно обеспечить запасы топлива, продовольствие для населения, кормов для скота | До 01.03.2019г | Глава сельского поселения Жигули А.Т. Чистяков, и владельцам собственности (по согласованию) |
| 5 | Определить возможные места подтопления населенных пунктов, производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком. | до 10.03.2019г | владельцам собственности (по согласованию) |
| 6 | Организовать на период паводка круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Жигули. | по мере необходимости | Против паводковой комиссии сельского поселения Жигули. |